## Slide 1: MPPL Manajemen Proyek Perangkat Lunak
KELOMPOK 7

## Slide 2: ANGGOTA KELOMPOK :
Nama Anggota :
Erin Bellvani Salsabila (202010370311004) MANAGER
Muhammad Irfan Arifbillah Tahir (202010370311013) INITIATOR
Muhammad Rifda Anwar (202010370311044) CLOSING
Muhammad Gimnastiar (202010370311041) EXECUTOR
Gilang Nur Ahmada Wardana (202010370311389) PLANNER

## Slide 3: METODE AGILE
Kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang fleksibel dan adaptif, di mana tim bekerja dalam iterasi pendek dan terus menerus memperbaiki produk berdasarkan umpan balik pelanggan

## Slide 4: TAHAPAN METODE AGILE 01 03 04 06 02 05
PERENCENAAN
DESAIN
PENGEMBANGAN
EVALUASI
ANALISIS
PENGUJIAN
07
PELUNCURAN

## Slide 5
2
ANALISIS
Pada tahap analisis, tim menganalisis backlog produk untuk memahami kebutuhan pelanggan secara detail dan membuat deskripsi singkat tentang perspektif pengguna, yaitu user story.
PERENCANAAN
Tahap perencanaan meliputi pembuatan daftar fitur dan kebutuhan pelanggan yang harus diimplementasikan (backlog produk, penetapan tujuan, dan pembuatan rencana kerja.
1

## Slide 6
4
PENGEMBANGAN
Tahap pengembangan melibatkan tim dalam membuat kode dan melakukan integrasi, pengujian, dan pemeliharaan produk.
DESAIN
Di tahap ini tim mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan merancang solusi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti fungsionalitas, keamanan, performa, kemampuan teknologi dan kendala waktu.
3

## Slide 7
6
EVALUASI
Tim mengevaluasi produk dan diri mereka sendiri serta menerima umpan balik dari pelanggan untuk meningkatkan produk dan memperbaiki proses pengembangan.
PENGUJIAN
Tahap ini melibatkan pengujian produk untuk memastikan bahwa itu bekerja dengan benar dan memenuhi kebutuhan pelanggan.
5

## Slide 8
PELUNCURUAN
Tahap di mana produk diluncurkan secara resmi. Namun, pengembangan produk tidak berakhir pada tahap ini, tim akan terus mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
7

## Slide 9: MANFAAT METODE AGILE
Penggunaan metode Agile memberikan manfaat bagi berbagai pihak, tidak hanya developer.
Client dapat memberikan feedback sebelum aplikasi dirilis, manajer dapat mengontrol kerja tim lebih baik, vendor dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, serta developer dapat meningkatkan produktivitas departemen dengan melakukan tugas secara mandiri tanpa menunggu tim lain menyelesaikan tugasnya.

## Slide 10: KELEBIHAN AGILE
Proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relative cepat dan tidak membutuhkan resources yang besar.
Perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan client.
Client dapat memberikan feedback Kepada tim pengembang dalam pembuatan proses.

## Slide 11: KEKURANGAN AGILE
Agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama.
Metode agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan Jumlah skala tim yang besar (>20 orang).
Tim pengembang harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu.

## Slide 12: THANK YOU